- O PROJEKTU REAAL  - energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije v javnih stavbah – Osnovna šola Poljane

Zgodovina tega projekta sega v leto 2008, ko je Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC d.o.o. Kranj zaznala možnost, da bi bilo mogoče dobiti nepovratna sredstva za vsaj delno energetsko sanacijo javnih objektov na Gorenjskem in uvajanje obnovljivih virov energije v te javne objekte. Takrat je oblikovala projekt: “OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V ALPSKEM PROSTORU – PROJEKT REAAL” z vsebino “Uvajanje obnovljivih virov energije v javnih stavbah”

NAMEN IN CILJI

V skladu z okoljskimi prioritetami naše države in EU, pa tudi države Švice, je namen projekta promovirati uporabo obnovljivih virov energije v alpskem prostoru. Posredno naj bi tako dolgoročno vplivali na izboljšanje ekološkega stanja v okolju, kjer bo investicija izvedena.

Osnovni namen investicije je:

- Izboljšati energetsko učinkovitost v javni stavbi- Osnovni šoli Poljane

- Doseči dolgoročne prihranke pri porabi energentov

- Zamenjati obstoječe energente z OVE

- Doseči dolgoletne prihranke pri financiranju stroškov ogrevanja objekta

- Doseči pozitivne ekološke učinke investicije-manj CO2 izpustov, manjša poraba neobnovljivih energentov,

- Zmanjšati toplotne izgube objekta

- Promocija uporabe OVE v javnih in zasebnih objektih s pomočjo izvedene investicije in promocijskimi dogodki

- Spoznati dobre prakse s tega področja, še posebej z izmenjavo izkušenj z državo Švico

- Prenos tehnoloških rešitev, znanja, tehnologije

V projekt, ki vključuje energetsko obnovo petih gorenjskih šol in kranjski olimpijski bazen, bo Švica preko projekta REAAL (Renewable Energy across the Alpine Land) vložila 3,53 milijona evrov oziroma sofinanciranje v višini 85 odstotkov. Preostalih 15 odstotkov potrebnih sredstev bodo zagotovile občine same. Tako bodo zamenjali ogrevanje v petih osnovnih šolah v občinah Gorenja vas - Poljane, Žiri, Kranjska Gora, Gorje in Bled ter na strehe namestili sončne elektrarne. Pri podpisu pogodbe na Bledu je bil prisoten tudi švicarski veleposlanik v Sloveniji Robert Reich in vseh šest županov občin.

Za projekt, ki je stekel že leta 2008, je BSC  konec lanskega leta po pridobljeni potrebni dokumentaciji objavil javni razpis za izvajalca del. Med dvema prispelima vlogama je popolno in najugodnejšo ponudbo v višini 3,44 milijona evrov podalo blejsko podjetje Eltec Petrol. To se je s podpisom pogodbe zavezalo, da bo dela končalo do junija 2013, a je direktor podjetja Jože Torkar ob podpisu dejal, da bodo storili vse, da bi projekt končali predčasno. Direktor BSC Bogo Filipič je ob podpisu pogodbe dejal, da bo zamenjava zastarelih ogrevalnih sistemov z novimi, modernimi sistemi, ki kot glavni energent uporabljajo obnovljive vire energije, občinam na leto prinesla nekaj deset tisoč evrov prihrankov. Poleg tega pa se bodo tudi otroci seznanili s pomenom in uporabo zelene energije v vsakdanjem življenju.

- Energetska obnova šole v Poljanah

Predstavniki podjetja Eltec Petrol, projektanti in predstavniki podjetja Proplus, ki  nadzira delo izvajalcev, so si nekaj dni po podpisu pogodbe tudi že ogledali OŠ Poljane in pridobili vse potrebne informacije. Ponudba zajema izvedbo fotonapetostne elektrarne, postavitev biomasnega kotla in namestitev toplotne črpalke  zrak/voda. V okviru projekta bodo namestili termostatske ventile ter sanirali dotrajano stavbno pohištvo.

Občina je 30. avgusta 2012 pridobila gradbeno dovoljenje za preureditev kotlarne in izvedbo zalogovnika za sekance na OŠ Poljane. Za potrebe delovanja kotlarne bo potrebno zgraditi nov zalogovnik za sekance. Objekt se bo vkopal na dvorišču na lokaciji dovozne poti na S strani objekta.

Na strehi telovadnice OŠ Poljane je v okviru projekta REAAL nameščena mala fotonapetostna elektrarna moči 21kWp za oddajo električne energije v omrežje. Skupna predvidena produkcija električne energije elektrarne je 23120 kWh, kar pomeni 13,9 ton manj proizvedenega CO2 na leto zaradi proizvodnje energije iz obnovljivih virov.

* V okviru projekta so na strehi šole že nameščeni fotovoltaični moduli.

Izvajalec del Eltec Petrol napoveduje, da bodo dela zaključena do konca leta 2012, ko naj bi bila zamenjana tudi dotrajana okna, še naslednja tri leta pa bo vodil energetsko knjigovodstvo na daljavo. V tem času pa bodo tudi usposobili nekoga na šoli za samostojno vodenje kotlovnice. Vrednost celotne investicije je bila sprva ocenjena na skoraj 540.000 evrov, izvajalec pa je podal ponudbo za 400.000 evrov, k čemur je treba prišteti še stroške nadzora, ostalih aktivnosti in nepredvidenih del.